
****

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | **Низкий уровень оснащения школы** |
| **Цели и задачи программы** | *Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.*  Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  - Проведение ремонта школы, обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС дадут возможность создать современную материально-технической базу, отвечающую требованиям качественной подготовки учащихся;  -Подача заявок Учредителю на выделение дополнительного финансирования для приобретения современного учебного оборудования позволит приобрести и установить цифровое оборудование (проекторов, принтеров, МФУ, мультимедийных досок);  -Активное участие в грантах позволит иметь дополнительные  средства для создания и оборудования помещения для проведения внеурочной деятельности. |
| **Целевые показатели** | Привлечение дополнительных средств позволит приобрести современное оборудование. После проведения ремонта и выделения средств Учредителем, согласно заявкам, у школы появится возможность обновить учебное и спортивное оборудование, создать и  оборудовать помещения для занятий по внеурочной деятельности. |
| **Методы сбора и**  **обработки информации** | мониторинг образовательной среды школы |
| **Сроки реализации**  **программы** | Программа реализуется в течение 2 лет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| Проведение ремонта здания школы, создание современной инфраструктуры в соответствии с  требованиями ФГОС, СанПин | Проведение ремонта школы, обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в  соответствии с требованиями ФГОС | июль 2022 – декабрь 2022 года по мере финансирования | Директор  Зам директора по ХЧ | администрация |
| Активное участие в грантах, повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранения недостатков выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования | Создание и оборудование помещения  для проведения занятий внеурочной деятельности | Весь период  по мере финансирования | Директор | администрация |
| Подача заявок Учредителю на выделение дополнительного финансирования для приобретения  современного учебного оборудования | Весь период | Директор  Зам директора по ХЧ | администрация |
| Приобретение и установка современного учебного оборудования | по мере финансирования | Директор  Зам директора по ХЧ | администрация |
| Активное участие в грантах | Весь период | директор | Педагогический коллектив |

# Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся. Приобретение и установка цифрового оборудования (мультимедийных комплексов). Создание и оборудование помещения для проведения внеурочной деятельности.

# Исполнители программы: администрация школы.

Дорожная карта реализации программы

## I этап - подготовительный – апрель –май 2022 года.

Содержание деятельности: - разработка программы; - обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; - разработка форм сбора первичной информации; Методы деятельности: - метод диалогового общения; - сбор и анализ информации;

Прогнозируемые результаты: - наличие материально – технической базы; наличие оборудованного помещения для занятий; приобретение современного оборудования.

## этап - реализация программы- июль 2022 – декабрь 2022 года.

Содержание деятельности: -проведение ремонта школы; -подготовка грантовых материалов; - формирование заявок Учредителю; -формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ.

Методы деятельности: - вербальные (индивидуальные и групповые); - консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический совет.

- анкетирование и опросы родительской общественности; - родительский лекторий.

Прогнозируемые результаты: - наличие материально – технической базы; наличие оборудованного помещения для занятий; приобретение современного оборудования.

## этап - обобщающий – декабрь 2022 года - март 2023 года

Содержание деятельности: - подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. Методы деятельности: сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов.

Прогнозируемые результаты: - наличие материально – технической базы; наличие оборудованного помещения для занятий; приобретение современного оборудования; - увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров.